Plan de Seguridad Informática Integral (INTERNO - CON TRAZABILIDAD)

Versión: 0.1

Clasificación: Confidencial

# Índice

[El Índice será generado por Microsoft Word. Haga clic derecho aquí y seleccione 'Actualizar campos']

## Resumen Ejecutivo

El presente documento establece el marco de seguridad informática para la organización, definiendo las medidas de protección necesarias, el plan de implementación por fases y los mecanismos de verificación continua.

El plan se estructura en 12 dominios de seguridad y propone un roadmap de implementación en cuatro fases (0–30, 30–90, 90–180 y 180+ días), priorizando las acciones de mayor impacto inmediato.

Las recomendaciones contenidas en este informe se fundamentan exclusivamente en marcos de referencia reconocidos: ENS, NIST CSF v2, CIS Benchmarks, y guías del CCN-CERT e INCIBE. No se ha incluido contenido que no esté respaldado por la documentación de referencia analizada.

Principales áreas de actuación:

Implantación de autenticación multifactor y gestión de identidades

Bastionado de endpoints y servidores (Windows, macOS, dispositivos móviles)

Protección del perímetro de red y cifrado de comunicaciones

Estrategia de copias de seguridad y recuperación ante desastres

Desarrollo de un plan de respuesta a incidentes y continuidad de negocio

Programa de concienciación y formación en ciberseguridad

## Alcance, Supuestos y Exclusiones

### Alcance

Este plan cubre la totalidad de los dominios de seguridad de la información aplicables a la organización:

| Dominio | Cobertura |
| --- | --- |
| Gobernanza y gestión de riesgos | Completa |
| Normativa y cumplimiento (ENS, RGPD, NIST) | Completa |
| Identidad y control de acceso | Completa |
| Endpoint y bastionado | Completa |
| Red y perímetro | Completa |
| Correo electrónico y navegadores | Completa |
| Dispositivos móviles | Completa |
| Nube y virtualización | Completa |
| Desarrollo seguro | Completa |
| Respuesta a incidentes y continuidad | Completa |
| Concienciación y formación | Completa |
| Monitorización y amenazas emergentes | Completa |

### Supuestos

La organización dispone de infraestructura TI operativa con sistemas Windows y/o macOS.

Existen servicios de correo electrónico corporativo con dominio propio.

La organización está sujeta al cumplimiento del ENS y/o RGPD.

Se dispone de recursos internos o externos para la ejecución técnica de las medidas propuestas.

### Exclusiones

Seguridad de entornos industriales (OT/ICS/SCADA), salvo que se amplíe el alcance.

Pruebas de penetración y auditoría de seguridad ofensiva (se proponen como fase posterior).

Arquitectura Zero Trust detallada (se recomienda como evolución futura).

Implementación de SOC/SIEM (se describe como recomendación, pendiente de dimensionar).

## Situación Actual (AS-IS)

La evaluación de la situación actual se realizará en la fase de discovery. A continuación se presenta la estructura que guiará dicha evaluación:

| Dominio | Estado Estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Gobernanza | Pendiente de evaluación | Verificar existencia de política de seguridad y roles designados |
| Normativa | Pendiente de evaluación | Determinar categoría ENS y estado de adecuación |
| IAM | Pendiente de evaluación | Verificar estado de MFA y política de contraseñas |
| Endpoint | Pendiente de evaluación | Inventariar SO y estado de bastionado |
| Red | Pendiente de evaluación | Revisar segmentación y reglas de cortafuegos |
| Correo | Pendiente de evaluación | Verificar registros SPF/DKIM/DMARC |
| Móviles | Pendiente de evaluación | Verificar existencia de MDM |
| Nube | Pendiente de evaluación | Identificar proveedores y certificaciones |
| Desarrollo | Pendiente de evaluación | Revisar ciclo de vida y prácticas actuales |
| Incidentes | Pendiente de evaluación | Verificar existencia de plan de respuesta |
| Concienciación | Pendiente de evaluación | Revisar programa formativo actual |
| Monitorización | Pendiente de evaluación | Evaluar capacidades de detección |

Esta tabla se completará tras el taller de discovery inicial con el equipo técnico y la dirección.

## Gobernanza y Gestión de Riesgos

### Marco de Gobernanza

Se propone establecer una estructura de gobernanza de ciberseguridad que incluya:

**Oficina de Seguridad:** establecimiento de una oficina que asista en la implantación de políticas, procedimientos y normativa para la protección de los activos de la organización.

**Roles y responsabilidades:** designación formal del Responsable de Seguridad, Responsable del Sistema y Responsable de la Información según los requisitos del ENS.

**Normativa interna:** desarrollo de políticas que definan las directrices de actuación ante circunstancias no contempladas explícitamente.

**Capacitación:** plan de formación y concienciación continuo para todo el personal.

### Análisis de Riesgos

Aplicación de la metodología PILAR para el análisis y gestión de riesgos, incluyendo análisis de impacto y continuidad de operaciones.

Determinación de la superficie de exposición e inventario de activos y servicios.

Definición de métricas para la evaluación del desempeño de la gestión de seguridad.

### Plan Director de Seguridad

Elaboración de un Plan Director que establezca objetivos, alcance, fases de implementación e indicadores de seguimiento.

## Normativa y Cumplimiento

### Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El proceso de adecuación al ENS contempla las siguientes fases:

**Identificación** de servicios e información incluidos en el alcance.

**Categorización** del sistema según criterios de disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad.

**Declaración de Aplicabilidad** con los controles exigidos según la categoría del sistema.

**Implementación** de medidas organizativas, operacionales y de protección.

**Auditoría y certificación** periódica del cumplimiento.

### RGPD y Protección de Datos

Realización de evaluaciones de impacto en la protección de datos (EIPD).

Designación del Delegado de Protección de Datos cuando sea obligatorio.

Implementación de medidas técnicas y organizativas para garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia.

Mantenimiento de registros de actividades de tratamiento.

### NIST Cybersecurity Framework v2

Alineación de controles con las seis funciones del NIST CSF v2: Gobernar (GV), Identificar (ID), Proteger (PR), Detectar (DE), Responder (RS) y Recuperar (RC).

## Identidad y Control de Acceso

### Autenticación

**Autenticación multifactor (MFA) obligatoria** en todos los accesos a sistemas críticos. El tipo y método de autenticación deben formar parte del diseño desde el inicio.

**Tipos soportados:** tokens físicos o digitales, biometría, certificados electrónicos, tarjetas inteligentes.

**Política de bloqueo:** bloqueo automático de cuentas tras 3 intentos fallidos consecutivos.

### Gestión de Credenciales

Políticas de complejidad y rotación de contraseñas.

Prohibición de almacenamiento de credenciales en texto claro.

Uso de gestores de contraseñas corporativos.

### Principio de Privilegio Mínimo

Asignación de permisos según la necesidad operativa (need-to-know).

Revisiones periódicas de permisos y accesos privilegiados.

Segmentación de roles administrativos.

## Endpoint y Bastionado

### Configuración Segura de Endpoints

Aplicación de baselines de bastionado según el sistema operativo.

Cifrado de todas las comunicaciones entre endpoints y servicios.

Control de dispositivos USB, cifrado de disco completo y protección anti-malware.

### Windows

Aplicación del CIS Benchmark para Windows 11 Enterprise v4.0.0 (1.466 controles documentados).

Configuración de políticas de grupo (GPO): auditoría, control de cuentas, cifrado BitLocker, Windows Defender, firewall y restricción de software.

### macOS

Aplicación de las recomendaciones de seguridad del CCN-CERT para macOS.

Configuración de FileVault, Gatekeeper, firewall integrado y System Integrity Protection.

Gestión centralizada de actualizaciones.

### Linux

Aplicación de CIS Benchmarks (p. ej. CIS Debian 12, CIS RHEL 9) y guías del CCN-CERT para familias clave (Debian/Ubuntu, RHEL/Alma/Rocky, SUSE).

**Hardening/Baselines:** Configuración estricta de control de acceso mandatorio (SELinux activado y/o AppArmor) y cifrado de particiones clave.

**Mínimo privilegio:** Restricción de perfiles de `sudoers`, deshabilitación de `root` por SSH remoto y reforzamiento de integraciones PAM.

**Parcheo y Logging:** Actualización automática/centralizada de repositorios, monitorización exhaustiva con `auditd` y recolección estructurada de logs del sistema operativo.

**Auditoría:** Escaneo y verificación de la configuración mediante OpenSCAP y cumplimiento continuo de la línea base instalada.

### Gestión de Configuración

Implementación de un control efectivo de configuración y gestión de software, garantizando que los archivos ejecutables y plantillas compartidas residan en directorios de solo lectura.

## Red y Perímetro

### Cortafuegos y Segmentación

Establecimiento de políticas de red que permitan controlar granularmente las conexiones permitidas.

Aproximación de lista blanca (whitelisting): habilitación únicamente de las conectividades estrictamente necesarias.

Segmentación de red por zonas de seguridad (DMZ, LAN interna, gestión).

### Comunicaciones Cifradas (HTTPS/TLS)

Forzado de HTTPS en todos los servicios web internos y externos.

Configuración de TLS 1.2 como mínimo (preferiblemente TLS 1.3).

Gestión centralizada de certificados digitales.

### Protección frente a Denegación de Servicio

Implementación de medidas anti-DDoS en cortafuegos perimetrales.

Evaluación del uso de CDN con capacidades de mitigación.

### Redes Inalámbricas

Uso de WPA3 (o WPA2-Enterprise con RADIUS como mínimo).

Separación de redes WiFi corporativas, de invitados y de IoT.

## Correo Electrónico y Navegadores

### Seguridad del Correo

**SPF, DKIM y DMARC** en todos los dominios corporativos:

SPF: verificación del dominio remitente autorizado.

DKIM: firma digital de correos salientes.

DMARC: política objetivo `p=reject` para protección contra spoofing.

Cifrado de comunicaciones sensibles mediante GPG/S-MIME.

### Navegadores Web

Aplicación de configuraciones de seguridad para Chrome, Firefox y Edge según las guías del CCN-CERT.

Deshabilitación de plugins innecesarios, forzado de actualizaciones automáticas.

Políticas de navegación segura y lista blanca de extensiones.

## Dispositivos Móviles

### Gestión MDM

Implementación de una solución de Mobile Device Management (MDM) centralizada.

Definición de perfiles de configuración con valores recomendados por plataforma.

Evaluación de funcionalidades MDM según las plataformas en uso.

### Políticas por Plataforma

**Android:** aplicación de las configuraciones de seguridad documentadas (162+ controles).

**iOS/iPad:** empleo seguro según las guías del CCN-STIC para iOS 18 y servicios Apple.

**BYOD:** políticas de separación de datos corporativos y personales.

### Seguridad Nativa

Aprovechamiento de capacidades integradas: Secure Enclave, cifrado en reposo, sandboxing de aplicaciones.

Restricciones de instalación de aplicaciones y control de funcionalidades.

## Nube y Virtualización

### Protección del Dato en la Nube

Las medidas de seguridad deben implementarse de forma preventiva, antes de que se produzca un incidente.

Firma de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que garanticen disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad.

Verificación de certificaciones del proveedor cloud cuando se requiera cumplimiento con el ENS.

### Virtualización

Aplicación de buenas prácticas de seguridad en entornos virtualizados.

Aislamiento de hipervisores y redes de gestión.

Cifrado de comunicaciones entre nodos virtuales.

### Contenedores y Orquestación

Aplicación de las recomendaciones de seguridad para Kubernetes del CCN-CERT.

Configuración de RBAC, network policies y pod security standards.

Escaneo de imágenes de contenedores previo al despliegue.

### Copias de Seguridad

Implementación de la regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera de las instalaciones.

Verificación periódica de la integridad y restaurabilidad de las copias.

Dimensionamiento del ancho de banda necesario para copias en la nube.

## Desarrollo Seguro

### Principios

Protección de datos mediante mecanismos de autorización y segmentación entre entornos.

Uso exclusivo de medios externos autorizados.

Borrado seguro obligatorio de archivos con información sensible.

### Controles por Fase del Ciclo de Vida

| Fase | Controles Clave |
| --- | --- |
| Diseño | Modelado de amenazas, requisitos de seguridad, MFA, protección de datos sensibles |
| Desarrollo | Revisión de código, SAST, gestión de dependencias, secrets management |
| Testing | DAST, pruebas de penetración, fuzzing |
| Despliegue | Bastionado de servidores, CI/CD seguro, configuración segura |
| Operación | Monitorización, parcheado, respuesta a incidentes |

### Seguridad en CMS y Bases de Datos

**CMS (Drupal):** aplicación de las 78 recomendaciones de la guía CCN-STIC.

**Bases de datos:** bastionado de BBDD (DB2 y general), restricción de accesos administrativos, cifrado de datos sensibles.

## Respuesta a Incidentes y Continuidad

### Gestión de Cibercrisis

Establecimiento de un procedimiento formal de gestión de cibercrisis con roles, canales de comunicación y escalado definidos.

Realización de ejercicios periódicos de simulación.

Preparación organizativa previa: la capacidad de respuesta debe construirse antes de que se produzca un incidente.

### Ransomware

| Fase | Medidas |
| --- | --- |
| Prevención | Segmentación de red, copias de seguridad offline, MFA, parcheo continuo |
| Detección | Monitorización de comportamientos anómalos, EDR/XDR |
| Respuesta | Aislamiento de equipos afectados, preservación de evidencias, comunicación de crisis |
| Recuperación | Restauración desde copias limpias, verificación de integridad previa a la reconexión |

### Continuidad de Negocio

Elaboración de BCP/DRP con RTOs y RPOs definidos para cada servicio crítico.

Uso de la herramienta PILAR para el análisis de impacto y continuidad de operaciones.

Pruebas de recuperación con periodicidad mínima anual.

### Prevención de Fuga de Información

Implementación de herramientas DLP (Data Loss Prevention).

Clasificación de la información por niveles de sensibilidad.

Medidas preventivas implementadas antes de la ocurrencia de incidentes.

## Concienciación, IoT y Amenazas Emergentes

### Formación y Concienciación

Programa de concienciación continuo para todos los niveles de la organización.

Simulaciones de phishing periódicas con seguimiento de resultados.

Formación específica por perfil: técnico, directivo y usuario general.

### Internet de las Cosas (IoT)

Inventario completo de dispositivos IoT conectados a la red.

Segmentación de la red IoT respecto a la red corporativa.

Políticas de actualización de firmware y cambio de credenciales por defecto.

### Amenazas Emergentes

**Cryptojacking:** monitorización de consumo anómalo de CPU/GPU, bloqueo de scripts de minería.

**Inteligencia artificial en ciberseguridad:** evaluación de capacidades de detección basada en machine learning.

**Desinformación:** protocolos de respuesta ante campañas que puedan afectar a la organización.

## Teletrabajo

### Recomendaciones

Conexiones VPN con autenticación fuerte (MFA).

Políticas de seguridad específicas para equipos remotos.

Cifrado completo de disco en portátiles corporativos.

Gestión de sesiones remotas con timeout y bloqueo automático.

Separación de entornos personales y corporativos en equipos de teletrabajo.

## Roadmap de Implementación por Fases

### Fase 0 — Higiene Base (0–30 días)

| Acción | Dominio | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Activar MFA en todos los accesos críticos | IAM | CRÍTICA |
| Implementar copias de seguridad 3-2-1 | Backup | CRÍTICA |
| Inventario de activos y servicios | Gobernanza | CRÍTICA |
| Aplicar SPF+DKIM+DMARC en dominios de correo | Correo | CRÍTICA |
| Segmentar red WiFi (corporativa vs. invitados) | Red | ALTA |
| Bastionado básico de endpoints (antivirus, firewall, cifrado) | Endpoint | ALTA |
| Programa de concienciación básico | Personas | ALTA |

### Fase 1 — Bastionado Sistemático (30–90 días)

| Acción | Dominio | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Aplicar CIS Benchmark en Windows | Endpoint | ALTA |
| Configurar HTTPS/TLS en todos los servicios | Red | ALTA |
| Implementar MDM para dispositivos móviles | Móviles | ALTA |
| Bastionado de navegadores (Chrome/Firefox/Edge) | Navegadores | MEDIA |
| Configurar whitelisting de red en cortafuegos | Red | ALTA |
| Bastionado de bases de datos | AppSec | MEDIA |
| Configurar seguridad en entornos cloud/virtual | Nube | MEDIA |

### Fase 2 — Gobernanza y Normativa (90–180 días)

| Acción | Dominio | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Elaborar Plan Director de Seguridad | Gobernanza | ALTA |
| Análisis de riesgos con PILAR | Riesgos | ALTA |
| Declaración de Aplicabilidad ENS | Normativa | ALTA |
| Política de desarrollo seguro (SSDLC) | AppSec | MEDIA |
| Procedimientos de respuesta a incidentes | IR | ALTA |
| Plan de continuidad de negocio (BCP/DRP) | Continuidad | MEDIA |
| Adecuación RGPD | Legal | MEDIA |

### Fase 3 — Mejora Continua (180+ días)

| Acción | Dominio | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Ejercicios de cibercrisis y simulacros | IR | MEDIA |
| Pruebas de penetración periódicas | AppSec | MEDIA |
| Métricas de seguridad y cuadros de mando | Gobernanza | MEDIA |
| Integración de IA para detección de amenazas | Monitorización | NORMAL |
| Revisión y actualización anual del plan | Gobernanza | MEDIA |

## Matriz de Riesgos

A continuación se presenta una valoración inicial de los principales riesgos identificados, basada en los dominios evaluados. Esta matriz se refinará tras la fase de discovery.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación Propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso no autorizado por ausencia de MFA | Alta | Crítico | CRÍTICA | Implantación inmediata de MFA en sistemas críticos |
| Pérdida de datos por falta de copias de seguridad | Media | Crítico | CRÍTICA | Estrategia 3-2-1 con verificación periódica |
| Ransomware por endpoint no bastionado | Alta | Crítico | CRÍTICA | CIS Benchmark + EDR + segmentación de red |
| Suplantación de identidad por correo (phishing) | Alta | Alto | ALTA | SPF+DKIM+DMARC + programa de concienciación |
| Fuga de información por dispositivo móvil no gestionado | Media | Alto | ALTA | MDM + políticas BYOD + cifrado |
| Exposición de servicios internos sin cifrar | Media | Alto | ALTA | Forzado de HTTPS/TLS en todos los servicios |
| Incumplimiento normativo (ENS/RGPD) | Media | Alto | ALTA | Plan de adecuación con calendario definido |
| Vulnerabilidades en aplicaciones web | Media | Medio | MEDIA | SSDLC + SAST/DAST + bastionado CMS |
| Acceso a la red por dispositivos IoT inseguros | Baja | Medio | MEDIA | Segmentación de red IoT + inventario |
| Interrupción de negocio sin plan de recuperación | Baja | Crítico | ALTA | BCP/DRP con pruebas anuales |

## Matriz RACI

Asignación genérica de responsabilidades por dominio de actuación. Se ajustará a la estructura organizativa real tras la fase de discovery.

| Actividad | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobernanza y políticas | CISO / Resp. Seguridad | Dirección General | Legal, IT | Todos |
| Análisis de riesgos | Resp. Seguridad | CISO | Áreas de negocio | Dirección |
| Bastionado de endpoints | Equipo Sistemas | Resp. Seguridad | Soporte IT | CISO |
| Gestión de red y perímetro | Equipo Redes | Resp. Seguridad | Arquitectura IT | CISO |
| Seguridad del correo | Equipo Sistemas | Resp. Seguridad | Comunicación | Usuarios |
| Gestión de móviles (MDM) | Equipo Sistemas | Resp. Seguridad | RRHH | Usuarios |
| Seguridad en la nube | Equipo Cloud | Resp. Seguridad | Proveedores | CISO |
| Desarrollo seguro | Equipo Desarrollo | Resp. Seguridad | QA | CISO |
| Respuesta a incidentes | CSIRT / Resp. Seguridad | Dirección | Legal, Comunicación | Todos |
| Concienciación y formación | RRHH / Resp. Seguridad | Dirección | Comunicación | Todos |
| Cumplimiento normativo | Legal / DPO | Dirección General | Resp. Seguridad | Auditoría |
| Copias de seguridad | Equipo Sistemas | Resp. Seguridad | Áreas críticas | CISO |

## Checklist de Implementación y Evidencias

| Control | Entregable | Evidencia requerida al cliente |
| --- | --- | --- |
| MFA activo | Configuración de MFA en sistemas críticos | Captura de configuración, informe de cobertura |
| Copias de seguridad | Estrategia 3-2-1 implementada | Logs de ejecución + prueba de restauración |
| Antivirus/EDR | Protección desplegada en endpoints | Dashboard de estado de protección |
| Cortafuegos | Reglas de segmentación aplicadas | Reglas exportadas + changelog |
| SPF/DKIM/DMARC | Registros DNS configurados | Registros DNS + informes DMARC |
| Bastionado Windows | CIS Benchmark aplicado | Resultado de escaneo CIS-CAT o equivalente |
| Bastionado Linux | Políticas PAM/Auditd/SELinux activadas | Reporte OpenSCAP o logs de auditoría CIS |
| MDM | Dispositivos gestionados | Lista de dispositivos + políticas activas |
| Cifrado de disco | BitLocker/FileVault/LUKS habilitado | Estado de cifrado en inventario |
| Formación | Programa de concienciación ejecutado | Registro de asistencia + resultados phishing |
| Incidentes | Plan de respuesta documentado | Procedimiento + registro de incidentes |
| Actualizaciones | Parcheado corporativo (Win/Mac/Linux) | Informe de vulnerabilidades pendientes |
| Privilegios | Revisión de accesos y sudoers | Listado de usuarios con permisos administrativos |

## Próximos Pasos

### Fase Inmediata (próximas 2 semanas)

**Taller de Discovery:** sesión conjunta con el equipo técnico y la dirección para:

Completar la evaluación AS-IS de la tabla de situación actual.

Identificar sistemas críticos y prioridades específicas.

Validar el roadmap propuesto y ajustar plazos.

**Recolección de evidencias inicial:** el equipo facilitará:

Inventario de activos y servicios TI.

Configuración actual de correo (registros DNS).

Estado de los endpoints (SO, antivirus, cifrado).

Diagrama de red (si existe).

**Validación del plan:** revisión conjunta del presente documento con los responsables para confirmar prioridades y asignación de recursos.

### Calendario Propuesto

| Hito | Plazo |
| --- | --- |
| Taller de discovery | Semana 1 |
| Entrega de evaluación AS-IS completada | Semana 2 |
| Inicio de Fase 0 (higiene base) | Semana 3 |
| Revisión de progreso Fase 0 | Semana 6 |
| Inicio de Fase 1 (bastionado) | Semana 7 |
| Revisión de progreso Fase 1 | Semana 13 |
| Inicio de Fase 2 (gobernanza) | Semana 14 |

## Referencias Consultadas

Las recomendaciones de este plan se fundamentan en las siguientes familias de marcos, estándares y guías de referencia:

| Familia | Ámbito |
| --- | --- |
| CCN-CERT (Buenas Prácticas) | Guías de bastionado, correo, navegadores, teletrabajo, cibercrisis, ransomware, desarrollo seguro, IoT, IA, bases de datos, virtualización, nube |
| CCN-STIC | Guías de seguridad de dispositivos móviles, Apple, Drupal, PILAR, endpoint, etiquetas de seguridad |
| INCIBE | Guías empresariales de ciberseguridad, gestión de riesgos, ransomware, copias de seguridad, WiFi, IoT, teletrabajo, fuga de información, RGPD, plan director |
| NIST | Cybersecurity Framework v2 (CSF) |
| CIS | Center for Internet Security — Benchmark Windows 11 Enterprise v4.0.0 |
| Apple | Apple Platform Security Guide |

## Cobertura y Limitaciones

### Cobertura del análisis

El corpus documental analizado (154 documentos) proporciona cobertura amplia en:

Gobernanza y normativa (ENS, NIST, RGPD)

Endpoint (Windows, macOS, distribuciones corporativas Linux, dispositivos móviles)

Red y perímetro (HTTPS, DDoS, WiFi)

Correo electrónico (DMARC, SPF, DKIM)

Respuesta a incidentes y ransomware

Nube y virtualización

### Áreas recomendadas para ampliación futura

SIEM/SOC: guías específicas de monitorización y detección.

Zero Trust: documentación de arquitecturas Zero Trust.

OT/ICS: si existen entornos industriales, guías ICS/SCADA.

Pentesting: metodologías PTES/OSSTMM para test de intrusión.

# Anexo: Evidencias y Trazabilidad

# Anexo de Evidencia y Trazabilidad

## Propósito

Este anexo documenta las fuentes consultadas para la elaboración del Plan de Seguridad,

proporcionando trazabilidad completa para fines de auditoría interna.

## Corpus Documental

**Total de documentos analizados:** 70

**Total de fragmentos indexados:** 8.580

**Fragmentos utilizados como evidencia:** 249

**Documentos consultados directamente:** 59

## Fuentes por Dominio

## Gobernanza y Gestión de Riesgos

`00-gobernanza_marco_ciberseguridad.md` — pp. 1 y ss.

`16-principios_recomendaciones_basicas.md` — pp. 4–45

`05-ens_medidas_implantacion.md` — pp. 10 y ss.

`15-plan_director_seguridad.md` — pp. 1 y ss.

`09-pilar_analisis_gestion_riesgos.md` — pp. 1 y ss.

## Normativa y Cumplimiento

`00-gobernanza_marco_ciberseguridad.md` — pp. 21 y ss.

`06-ens_declaracion_aplicabilidad.md` — pp. 1 y ss.

`07-nist_csf_v2.md` — pp. 1 y ss.

`08-cumplimiento_legal_incibe.md` — pp. 1 y ss.

`17-rgpd_competitividad_2024.md` — pp. 1 y ss.

## Identidad y Control de Acceso

`62-desarrollo_seguro.md` — pp. 76 y ss.

`01-glosario_ccn.md` — pp. 126 y ss.

`27-identidad_digital_ciberseguridad.md` — pp. 1 y ss.

`16-principios_recomendaciones_basicas.md` — pp. 4 y ss.

## Endpoint y Bastionado

`40-endpoint_seguro.md` — pp. 1–55

`41-endpoint_seguro_anexo.md` — pp. 1–19

`42-windows11_cis_benchmark.md` — pp. 1–1.466

`43-macos_seguridad.md` — pp. 1–49

`16-principios_recomendaciones_basicas.md` — pp. 45 y ss.

## Red y Perímetro

`22-ransomware_incidentes_ccn.md` — pp. 3 y ss.

`33-proteccion_dos_cortafuegos.md` — pp. 1–21

`32-https_seguridad.md` — pp. 1–106

`34-cdn_recomendaciones.md` — pp. 1–37

`35-seguridad_redes_wifi.md` — pp. 1–30

## Correo Electrónico y Navegadores

`31-correo_dmarc.md` — pp. 1–50

`30-correo_electronico_seguridad.md` — pp. 1–48

`38-chrome_seguridad.md` — pp. 1–32

`37-firefox_seguridad.md` — pp. 1–54

`39-edge_seguridad.md` — pp. 1–40

`36-navegadores_web_seguridad.md` — pp. 1–48

## Dispositivos Móviles

`48-mdm_gestion_dispositivos.md` — pp. 9–97

`44-dispositivos_moviles_seguridad.md` — pp. 1–48

`45-android_seguridad.md` — pp. 1–162

`49-ios18_empleo_seguro.md` — pp. 1–38

`50-apple_platform_security.md` — pp. 1–262

`51-apple_servicios_seguridad.md` — pp. 1–123

## Nube y Virtualización

`53-nube_proteccion_dato_soberania.md` — pp. 4–71

`52-virtualizacion_buenas_practicas.md` — pp. 1–63

`68-kubernetes_seguridad.md` — pp. 1–43

`57-copias_seguridad.md` — pp. 1–32

`55-almacenamiento_nube.md` — pp. 1–7

## Desarrollo Seguro

`62-desarrollo_seguro.md` — pp. 1–96

`63-drupal_seguridad.md` — pp. 1–78

`64-bbdd_db2_seguridad.md` — pp. 1–35

`65-bbdd_seguridad_general.md` — pp. 1–34

## Respuesta a Incidentes y Continuidad

`18-gestion_cibercrisis.md` — pp. 1–48

`19-cibercrisis_entidades_locales.md` — pp. 1–92

`20-gestion_crisis_incibe.md` — pp. 1–51

`21-ransomware_ccn.md` — pp. 1–46

`22-ransomware_incidentes_ccn.md` — pp. 1–37

`23-ransomware_incibe.md` — pp. 1–34

`24-fuga_informacion.md` — pp. 1–20

`11-pilar_impacto_continuidad.md` — pp. 1 y ss.

## Concienciación, IoT y Amenazas Emergentes

`69-concienciacion_formacion.md` — pp. 1–7

`58-iot_seguridad.md` — pp. 1–28

`59-iot_ccn.md` — pp. 1–49

`61-cryptojacking.md` — pp. 1–32

`28-inteligencia_artificial_ccn.md` — pp. 1–107

`26-desinformacion_ciberespacio.md` — pp. 1–51

`60-redes_sociales.md` — pp. 1–62

## Teletrabajo

`66-teletrabajo_ccn.md` — pp. 1–84

`67-teletrabajo_incibe.md` — pp. 1–44

## Método de Recuperación

Las evidencias se extrajeron mediante búsqueda híbrida (FAISS vectorial + BM25 léxico) con fusión RRF sobre un índice de 8.580 chunks generados por el pipeline RAG del proyecto.